CAHIER DES CHARGES

Système POS Offline-First

Chez Samer  ●  Al Kayan

Version 1.1 — Juillet 2026 (enrichie : sécurité, UX, prémortem)

Document de travail

Commanditaire : Ange Wilfried DJE

Groupe de restauration — Abidjan, Côte d'Ivoire

# Table des matières

# 1. Contexte et objectifs

## 1.1 Contexte

Le groupe de restauration Chez Samer et Al Kayan, opérant sur plusieurs sites à Abidjan (Angré 7E, Palmeraie, Maroc, Oasis, Lavage, KMS, Yop), souhaite se doter d'un système de point de vente (POS) propre, fonctionnant sans connexion internet (offline-first) sur un serveur local par restaurant, avec synchronisation distante activable vers une base cloud centrale.

Ce POS devient la source officielle des ventes. Il alimente SamerTrackly, la plateforme de pilotage existante (dashboard 9 piliers, reporting, litiges), qui reste le back-office de gestion et d'analyse.

## 1.2 Objectifs

- Encaisser et gérer les commandes de façon 100 % autonome même sans internet.

- Fiabiliser la saisie des ventes en supprimant la saisie manuelle a posteriori dans SamerTrackly.

- Consolider les données de tous les restaurants dans une base cloud dédiée POS.

- Permettre au siège de consulter à distance, recevoir les ventes et pousser les mises à jour (menus, prix) vers les restaurants.

- Servir les deux marques Chez Samer et Al Kayan dans un système multi-marque unifié.

- Intégrer les commandes de l'application SAMER DELIV en temps réel.

- Offrir un système de notation client et de pointage des travailleurs.

## 1.3 Principe directeur : offline-first

Le réseau internet à Abidjan étant variable, le système ne doit jamais dépendre d'internet pour fonctionner. Internet est un bonus de synchronisation, jamais une condition de service. Seule exception : la réception des commandes SAMER DELIV nécessite une connexion active.

# 2. Périmètre

## 2.1 Dans le périmètre (v1)

- Prise de commande (sur place, à emporter, livraison) avec plan de salle par zones.

- Catalogue menu complet : catégories, options, combos, suppléments, prix par canal.

- Gestion des caissiers (PIN + rôles) et clôture de service (rapport Z).

- App serveur dédiée (tablette/téléphone) pour prise de commande en salle.

- Écran cuisine (KDS) avec colonnes kanban et alertes sonores/visuelles.

- Impression cuisine + ticket client optionnel.

- Enregistrement du mode de paiement (sans intégration API).

- Split de note et paiement mixte (multi-modes sur une même addition).

- Fond de caisse avec réconciliation des espèces.

- Remises réservées au manager/propriétaire.

- Promotions automatiques (happy hour, promo du jour).

- Rapports au POS : ventes du jour, rapport Z, top plats, ventes par heure, notation clients.

- Récap des ventes par partenaire livraison (Yango, Glovo, SAMER DELIV).

- Système de notation client multi-critères via QR code (cuisine, service, ambiance).

- Pointage des travailleurs : géofencing, SMS + MDP tournant, PIN au POS.

- Programme de fidélité (points partagés avec SAMER DELIV).

- Synchronisation bidirectionnelle avec base cloud dédiée POS.

- Intégration temps réel avec SAMER DELIV.

- Alimentation de SamerTrackly depuis la base cloud POS.

## 2.2 Hors périmètre (v1)

- Intégration réelle des API de paiement (CinetPay, Wave, Mobile Money).

- Application client (couverte par SAMER DELIV).

- Comptabilité et paie complète (reste dans SamerTrackly).

- Gestion du stock / décrémentation automatique (reste dans SamerTrackly).

- Intégration automatique des commandes Yango/Glovo (saisie manuelle en v1).

- Appel serveur par le client depuis la table (bouton/notification).

# 3. Architecture technique

## 3.1 Vue d'ensemble

L'architecture repose sur un serveur local autonome par restaurant, connecté aux terminaux via le réseau local (LAN). Lorsqu'internet est détecté, la synchronisation se déclenche automatiquement vers la base cloud dédiée POS. SamerTrackly consomme les données depuis cette base cloud pour le reporting et le pilotage.

RESTAURANT (serveur local) ←→ BASE CLOUD POS (dédiée) ←→ SAMERTRACKLY (reporting)

Sur le réseau local du restaurant :

- Écrans tactiles PC (caisses) → PWA en mode kiosque

- Tablettes/téléphones (serveurs en salle) → PWA dédiée

- Écran cuisine KDS → PWA dédiée

- Imprimante cuisine (réseau/USB)

- Imprimante ticket client (optionnelle)

Tous ces terminaux communiquent avec le serveur local sans internet.

## 3.2 Le serveur local

- Matériel : mini-PC fanless dédié (type Intel NUC ou équivalent), sans ventilateur, résistant à la poussière et à la chaleur d'un environnement de restauration.

- Quantité : un serveur par restaurant (7 sites = 7 serveurs). Données isolées entre sites.

- Rôle : héberge l'application POS (serveur web local), la base de données PostgreSQL locale, le moteur de synchronisation, et pilote les imprimantes.

- Usage : dédié exclusivement au POS (pas d'usage bureautique partagé).

- Onduleur (UPS) : obligatoire sur chaque serveur. Une coupure brutale pendant une écriture peut corrompre la base de ventes de la journée.

## 3.3 Les terminaux

### 3.3.1 Caisses (écrans tactiles PC)

- Connectées au serveur local via le réseau local (Ethernet privilégié).

- L'application est une PWA (Progressive Web App) ouverte en mode kiosque (plein écran).

- Aucune installation par poste : si le serveur est à jour, toutes les caisses le sont.

### 3.3.2 App serveur (tablettes/téléphones)

- PWA dédiée, optimisée pour écrans tactiles mobiles (design plein écran tablette).

- Fonctionne sur tablettes Android et téléphones Android, via le navigateur.

- Connectée au serveur local via WiFi.

- Chaque serveur se connecte avec son propre PIN.

### 3.3.3 Écran cuisine (KDS)

- PWA dédiée, affichage sans login (le système connaît le personnel en poste via le pointage).

- Connecté au serveur local via Ethernet ou WiFi.

## 3.4 Réseau local

- Ethernet câblé : privilégié pour le serveur et les postes fixes (fiabilité).

- WiFi : pour les terminaux mobiles (app serveur, KDS déporté).

- Le réseau local fonctionne indépendamment d'internet.

## 3.5 La synchronisation

Trois flux, déclenchés automatiquement dès qu'internet est détecté :

| Flux | Sens | Contenu | Autorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Remontée ventes | Local → Cloud | Ventes, commandes, shifts, rapports Z, notations, pointages | Le restaurant |
| Descente catalogue | Cloud → Local | Menus, prix, options, combos, promotions | Le siège |
| Consultation | Cloud (lecture) | Tableaux de bord distants, multi-sites | — |

### 3.5.1 Principes anti-conflit

- Ventes : appartiennent au restaurant qui les a créées. Aucun conflit possible (chaque site écrit ses propres données).

- Catalogue : maîtrisé par le siège. La descente écrase la version locale (source de vérité unique).

- Synchro incrémentale : on ne renvoie que ce qui a changé depuis la dernière synchro.

- Synchro rejouable : si la connexion coupe en plein milieu, on reprend sans doublon.

- Chaque enregistrement porte un identifiant unique (UUID) et un horodatage.

### 3.5.2 Moteur de synchronisation

Le moteur de synchro est développé sur mesure (pas de solution tierce type PowerSync ou ElectricSQL), afin de garder un contrôle total sur la logique de synchronisation, les priorités de flux, et les mécanismes de résolution.

## 3.6 Sauvegarde des données

- Backup cloud : la synchro automatique fait office de sauvegarde distante.

- Backup local : sauvegarde automatique toutes les heures sur clé USB ou disque externe branché au serveur.

Ceinture et bretelles : si le serveur lâche et que la dernière synchro cloud date de 3 jours, les données sont encore sur la clé.

## 3.7 Intégration SAMER DELIV

Les commandes passées via l'application SAMER DELIV arrivent en temps réel au POS du restaurant concerné. Cela nécessite une connexion internet active. En l'absence d'internet, les commandes SAMER DELIV sont mises en file d'attente côté cloud et livrées dès la reconnexion.

Les commandes des partenaires externes (Yango, Glovo) restent saisies manuellement au POS avec le tag du partenaire.

# 4. Prérequis matériel (par restaurant)

| Élément | Recommandation | Criticité |
| --- | --- | --- |
| Serveur local | Mini-PC fanless dédié (Intel NUC ou équivalent) | Obligatoire |
| Onduleur (UPS) | 1 par serveur, autonomie min. 15 minutes | OBLIGATOIRE |
| Écrans tactiles caisse | 1 à 3 selon le site | Obligatoire |
| Tablettes/téléphones serveurs | Android, 1 à 3 par restaurant | Obligatoire |
| Écran cuisine (KDS) | 1 par pôle cuisine | Obligatoire |
| Imprimante cuisine | Thermique réseau ou USB (ESC/POS) | Obligatoire |
| Imprimante ticket client | Thermique (ticket optionnel) | Recommandé |
| Switch / routeur réseau | Ethernet + WiFi | Obligatoire |
| Câblage Ethernet | Postes fixes | Recommandé |
| Clé USB / disque externe | Pour backup local automatique | Obligatoire |

# 5. Fonctionnalités détaillées

## 5.1 Prise de commande

- Types : sur place, à emporter, livraison.

- Plan de salle : vue par zones colorées (RC, VIP RC, VIP 1er, Terrasse…), configurable par le manager, reflétant l'architecture réelle du restaurant.

- Tables virtuelles partenaires : dans la section Livraison, chaque partenaire (Yango, Glovo, SAMER DELIV) est représenté comme une table virtuelle. Les partenaires sont extensibles.

- Ajout d'articles depuis le menu avec quantités, options, suppléments, combos.

- Modification d'une commande en cours, annulation d'article (avec traçabilité).

- Le serveur en salle prend la commande sur sa tablette → la commande arrive à la caisse ET en cuisine automatiquement.

### 5.1.1 Statut des tables

| Couleur | Statut |
| --- | --- |
| Vert | Libre |
| Rouge | Occupée |
| Orange | Addition demandée |

## 5.2 Catalogue / Menu

- Catégories et sous-catégories.

- Articles avec prix de base en FCFA (prix sur place = prix de base fixe).

- Surcharge de prix par partenaire : catalogue unique avec prix différenciés par canal (ex : chawarma 3 000 FCFA sur Yango, 3 500 FCFA sur Glovo).

- Options (choix sans supplément de prix).

- Suppléments payants.

- Combos / menus (regroupement d'articles à prix packagé).

- Disponibilité : article en rupture → grisé.

- Édition : le catalogue est édité au siège et poussé vers les restaurants lors de la synchro.

## 5.3 Écran cuisine (KDS)

- Layout : colonnes kanban — À préparer | En cours | Prêt.

- Affichage en temps réel des commandes envoyées en cuisine.

- Statut par commande / par article.

- Différenciation par type (sur place / emporter / livraison).

- Alertes : notification sonore (bip) + visuelle (flash/badge) à chaque nouvelle commande.

- Sans login : le système connaît le personnel en poste grâce au pointage.

- Chaque travailleur cuisine voit son nom affiché et peut changer son statut (présent/parti).

## 5.4 Impression

- Bon de préparation cuisine : imprimé systématiquement sur l'imprimante cuisine séparée. Une seule imprimante par restaurant.

- Ticket client : optionnel, proposé systématiquement au client (oui/non). Imprimé à la demande.

## 5.5 Paiement

- Modes enregistrés : espèces, Mobile Money (MTN / Orange / Moov), Wave, Orange Money, carte. Pas d'intégration API en v1 (le caissier confirme manuellement).

- Paiement mixte : possibilité de combiner plusieurs modes sur une même addition (ex : 5 000 FCFA espèces + 15 000 FCFA Wave).

- Split de note : une addition peut être divisée entre plusieurs clients.

- Remises : réservées au manager et au propriétaire uniquement.

- Promotions automatiques : happy hour, promo du jour (ex : -20 % de 17h à 19h), configurables au siège.

## 5.6 Récap ventes partenaires livraison

Pour chaque partenaire (Yango, Glovo, SAMER DELIV), le POS affiche :

- Chaque commande sur une ligne distincte.

- Le total cumulé en bas (T = montant total des ventes du caissier pour ce partenaire).

Ce récap permet au caissier de remettre les reçus aux livreurs en connaissant le total exact.

- Reset : le compteur se remet à zéro quand le caissier clique « J'ai fini » (clôture de son service), pas au simple logout.

- Récap de clôture : affiché à l'écran + imprimable.

## 5.7 Caissiers et service

- Authentification par PIN (chaque caissier a son propre code).

- Ouverture de service : fond de caisse initial (montant saisi).

- Clôture de service (« J'ai fini ») : réconciliation des espèces (comptage réel vs théorique), rapport Z, récap partenaires.

- Déconnexion simple : le caissier quitte sa session sans clôturer (les compteurs restent pour quand il revient).

Deux actions distinctes : « J'ai fini » (clôture complète) vs « Se déconnecter » (pause).

## 5.8 Rapports au POS (sans internet)

- Ventes du jour.

- Rapport Z (clôture de service).

- Top plats / statistiques articles.

- Ventes par tranche horaire (analyse type RevPASH).

- Notation clients (étoiles par critère).

Les analyses avancées (9 piliers, litiges, comparaisons multi-sites) restent dans SamerTrackly, alimenté par la base cloud POS.

# 6. Système de notation client

## 6.1 Principe

Un QR code fixe (imprimé/collé) est placé sur chaque table du restaurant. Le client scanne le QR code avec son téléphone, ce qui ouvre une page de notation liée à son numéro de table.

## 6.2 Critères de notation

Le client note sur une échelle de 1 à 5 étoiles les critères suivants :

- Cuisine : qualité des plats.

- Service : qualité du service en salle.

- Ambiance : atmosphère du restaurant.

## 6.3 Attribution automatique

Grâce au pointage et au plan de salle, la note est automatiquement rattachée à :

- Serveur : celui qui est affecté à cette table au moment de la notation.

- Caissier : celui en poste au moment de la notation.

- Cuisinier(s) : celui ou ceux en poste au moment où le plat a été préparé. Si plusieurs cuisiniers sont au même poste, la note est collective pour tous.

## 6.4 Alerte mauvaise note

Si un client met une mauvaise note, le manager reçoit une notification en temps réel pour pouvoir intervenir rapidement (rattraper l'expérience client).

# 7. Pointage des travailleurs

## 7.1 Trois méthodes selon l'équipement

| Méthode | Équipement requis | Fonctionnement |
| --- | --- | --- |
| Géofencing | Smartphone (Android/iOS) | Code journalier envoyé automatiquement quand le travailleur est à 30 m du restaurant |
| MDP + SMS | Téléphone basique (SMS) | Le travailleur donne son mot de passe du jour au caissier → le POS envoie un code de confirmation par SMS → le travailleur confirme le code au caissier. Un nouveau mot de passe pour le lendemain est envoyé par SMS. |
| PIN au POS | Aucun téléphone | Le travailleur saisit son PIN directement au POS à son arrivée |

## 7.2 Enregistrement en cuisine

Quand un travailleur cuisine arrive, le caissier l'enregistre au POS avec son rôle :

- Cuisinier

- Pizzaiolo

- Comptoiriste

Cela permet de savoir qui a préparé quel plat et de rattacher les notations clients au bon personnel.

## 7.3 Signalement de départ

Chaque travailleur signale son départ depuis son propre poste :

- Cuisine : change son statut directement sur l'écran KDS.

- Serveur : change son statut sur sa tablette.

- Comptoiriste / caissier : change son statut à la caisse.

- Smartphone : directement sur leur téléphone.

Si un travailleur oublie de signaler son départ, le manager reçoit une alerte.

# 8. Utilisateurs et rôles

Le POS utilise une structure de 5 rôles dédiés, distincte de celle de SamerTrackly :

| Rôle | Droits |
| --- | --- |
| Propriétaire | Accès total. Consultation distante multi-sites. Configuration globale. Gestion des managers. |
| Manager | Remises, annulations (y compris commandes déjà en cuisine), gestion équipe (caissiers, serveurs, cuisine), configuration du plan de salle, rapports, clôture de service, promotions. |
| Caissier | Prise de commande, encaissement, gestion de son propre service, fond de caisse, réconciliation espèces. Tous les caissiers ont les mêmes droits. |
| Serveur | Prise de commande en salle sur tablette. Voit le plan de salle. Ne peut pas encaisser. Se connecte avec son propre PIN. |
| Cuisine (KDS) | Lecture des commandes, changement de statut (à préparer → en cours → prêt), signalement de départ. Sans login (identifié par le pointage). |

# 9. Programme de fidélité

Le POS intègre un programme de fidélité par points, identique à celui de l'application SAMER DELIV. Les points gagnés en salle (via le POS) et en livraison (via SAMER DELIV) s'accumulent sur le même compte client.

- Identifiant commun : un identifiant client unique est partagé entre le POS et SAMER DELIV pour unifier les points de fidélité.

- Les règles d'attribution des points (montant par point, seuils de récompense) sont configurées au siège et poussées via la synchro.

# 10. Multi-marque et multi-restaurant

## 10.1 Deux marques

- Chez Samer : couleur dominante orange #EF9F27.

- Al Kayan : couleur dominante vert #2D7D46.

Chaque restaurant affiche automatiquement l'identité visuelle de sa marque (logo, couleurs, accents).

## 10.2 Multi-restaurant

Chaque restaurant a son propre serveur local, son plan de salle, son catalogue (avec possibilité de personnalisation locale), ses caissiers et ses serveurs. La base cloud POS consolide tous les sites pour le reporting centralisé dans SamerTrackly.

# 11. Design et interface

## 11.1 Principes généraux

- Thème : fond sombre avec accents de la couleur de marque (orange Samer / vert Al Kayan).

- Style : coloré et vivant, moderne.

- Langue : interface 100 % en français, montants en FCFA.

## 11.2 Écran caisse

- Layout : catégories à gauche, articles (texte + petite image) au centre, addition à droite.

- En-tête : logo de la marque + nom du restaurant + nom du caissier connecté.

## 11.3 Plan de salle

- Affichage : vue colorée par zone (RC, VIP RC, VIP 1er, Terrasse…).

- Code couleur : vert (libre), rouge (occupée), orange (addition demandée).

- Configurable par le manager, reflète l'architecture réelle du restaurant (étages, zones).

## 11.4 Écran cuisine (KDS)

- Layout : colonnes kanban — À préparer | En cours | Prêt.

- Alerte sonore (bip) + visuelle (flash/badge) à chaque nouvelle commande.

- Nom de chaque travailleur cuisine affiché avec possibilité de changer son statut.

## 11.5 App serveur

- Design : plein écran dédié, optimisé pour tablettes.

- Le serveur voit le plan de salle graphique, sélectionne une table, et tape la commande.

- La commande part automatiquement à la caisse et en cuisine.

# 12. Stack technique recommandé

| Couche | Choix | Justification |
| --- | --- | --- |
| Interface (caisses, KDS, app serveur) | PWA (React) | Même techno pour tous les terminaux. Zéro installation. Mise à jour centralisée sur le serveur local. |
| Serveur local | Node.js | Léger, performant, écosystème riche. |
| Base locale | PostgreSQL | Robuste, gère les écritures concurrentes (plusieurs caisses + KDS), transactions fiables. |
| Base cloud POS | Nouveau projet Supabase dédié ou PostgreSQL managé | Séparé de la base SamerTrackly existante. |
| Moteur de synchro | Sur mesure | Contrôle total sur la logique de synchro et les priorités de flux. |
| Impression | Protocole ESC/POS | Standard des imprimantes thermiques réseau. |
| Géofencing | PWA ou app mobile légère | Pour le pointage automatique des travailleurs à 30 m. |
| SMS | API SMS (ex : Orange SMS API, Twilio) | Pour le MDP tournant et les codes de confirmation. |

# 13. Contraintes non-fonctionnelles

- Résilience : survie aux coupures de courant (UPS + backup) et aux coupures internet (offline-first).

- Performance : prise de commande fluide même avec plusieurs caisses et serveurs simultanés sur le réseau local.

- Intégrité des ventes : aucune perte, aucun doublon lors des synchros.

- Simplicité d'exploitation : un manager doit pouvoir démarrer/arrêter le système sans compétence technique.

- Langue : interface 100 % en français, montants en FCFA.

- Sécurité : accès par PIN, droits par rôle, données locales protégées.

- Disponibilité : le POS doit être opérationnel 12h+/jour, 7j/7.

# 14. Sécurité renforcée

Les mesures ci-dessous complètent les contraintes de la section 13. Elles visent trois cibles : la fraude interne (le risque n°1 d’un POS en espèces), la protection des données, et la robustesse du réseau local.

## 14.1 Authentification et sessions

- PIN individuels obligatoires : aucun compte partagé. PIN de 4 à 6 chiffres, unicité garantie, PIN faibles interdits (1234, 0000, dates évidentes).

- Anti-force brute : verrouillage de 30 secondes après 5 tentatives échouées, avec escalade (1 min, 5 min) et alerte manager.

- Verrouillage automatique : la session caisse se verrouille après 60 secondes d’inactivité (délai configurable). Déverrouillage instantané par PIN.

- Départ d’un employé : désactivation immédiate du compte depuis le siège (poussée à la prochaine synchro) ou par le manager en local.

- Actions sensibles : remise, annulation d’un article déjà envoyé en cuisine, réouverture de note et correction de pointage exigent le PIN manager saisi sur place + un motif obligatoire.

## 14.2 Traçabilité — journal d’audit immuable

- Journal en ajout seul (append-only) : chaque action sensible est enregistrée avec qui, quoi, quand, montant et motif. Aucune modification ni suppression possible, même par le propriétaire.

- Numérotation séquentielle des tickets : numéros continus sans trou par site. Tout ticket supprimé laisserait un trou détectable — la suppression est donc remplacée par une annulation tracée.

- Synchronisation prioritaire de l’audit : le journal d’audit remonte au cloud avec la même priorité que les ventes.

## 14.3 Anti-fraude caisse

- Comptage à l’aveugle (blind count) : à la clôture, le caissier compte et saisit les espèces AVANT que le système n’affiche le montant théorique. L’écart est calculé ensuite. Empêche l’ajustement du comptage au théorique.

- Rapport X réservé au manager : la lecture intermédiaire des ventes en cours de service n’est pas accessible au caissier.

- Alertes d’écart : notification automatique au manager et au propriétaire si l’écart de caisse dépasse un seuil configurable (ex. 2 000 FCFA).

- Détection de patterns suspects : taux d’annulations anormal, remises répétées sur un même caissier, notes rouvertes fréquemment — signalés dans les rapports SamerTrackly.

## 14.4 Sécurité des données et du réseau

- Réseau POS isolé : VLAN ou routeur dédié au POS, séparé du WiFi clients et du WiFi personnel. WPA2/WPA3 avec mot de passe fort, SSID caché pour le réseau POS.

- Serveur non exposé : aucun port ouvert vers internet. La synchro est exclusivement sortante (le serveur local initie la connexion), en HTTPS/TLS.

- Chiffrement : disque du serveur chiffré (LUKS) et backups USB chiffrés. En cas de vol du matériel, les données de ventes et le fichier clients restent illisibles.

- Base cloud : Row Level Security par restaurant, une clé API distincte et révocable par site, aucune clé à privilèges élevés embarquée dans les PWA.

- Administration : accès admin du serveur par clé SSH uniquement, mots de passe stockés dans un coffre (ex. Bitwarden), mises à jour de sécurité mensuelles planifiées.

## 14.5 Sécurité du pointage et des SMS

- Codes à usage unique : les codes SMS de pointage expirent après 10 minutes et ne sont valables qu’une fois (anti-rejeu).

- Plafond SMS : budget SMS mensuel plafonné par site avec alerte à 80 % pour éviter tout abus de coût.

- Anti-pointage à distance : le géofencing vérifie la position au moment du pointage ; le PIN au POS exige la présence physique par construction.

# 15. Simplicité d’utilisation

Public cible : caissiers, serveurs et cuisiniers sans culture informatique, souvent en rotation. La simplicité est un critère d’acceptation du projet, pas un bonus.

## 15.1 Principes UX

- Règle des 3 écrans : une commande simple (article + paiement espèces) doit être encaissable en 3 écrans maximum.

- Cibles tactiles larges : boutons de 48 px minimum, contrastes élevés lisibles en plein jour et sur écrans d’entrée de gamme.

- Zéro jargon technique : messages en français courant. Exemple : « Pas d’internet — les ventes continuent normalement » au lieu de « Erreur de synchronisation 504 ».

- Synchro invisible : l’utilisateur ne gère jamais la synchro. Une simple pastille (vert = synchronisé, orange = en attente d’internet) informe sans inquiéter.

- Objectif formation : un nouveau caissier autonome en moins de 30 minutes ; un serveur en moins de 15 minutes.

## 15.2 Parcours simplifiés

- Accueil caissier épuré : 4 actions maximum — Nouvelle commande, Tables, Mes ventes, J’ai fini.

- Paiement mixte guidé : le « reste à payer » s’affiche en très grand et se met à jour à chaque mode ajouté. Impossible de valider tant que le reste n’est pas à zéro.

- Clôture pas à pas (assistant) : 1) compter les espèces → 2) saisir le montant → 3) confirmer → 4) rapport Z imprimé. Aucune étape ne peut être sautée.

- Bouton Aide hors ligne : procédures illustrées accessibles sans internet (redémarrer l’imprimante, changer le rouleau, verrouiller la caisse).

- Sons KDS différenciés : un son distinct par type de commande (sur place / emporter / livraison) pour que la cuisine identifie sans regarder.

## 15.3 Exploitation sans compétence technique

- Démarrage automatique : à la mise sous tension du serveur, tout démarre seul (base, application, impression). Aucune manipulation.

- Page « Santé du système » : 4 voyants — Serveur, Imprimante, Internet, Backup — vert ou rouge, chacun accompagné d’une action recommandée en une phrase.

- Redémarrage en un bouton : le manager peut relancer proprement le système depuis la page santé, sans terminal ni assistance.

- Arrêt propre sur coupure : l’onduleur déclenche automatiquement un arrêt propre du serveur avant épuisement de la batterie (logiciel NUT) — aucune intervention humaine.

# 16. Prémortem — risques et solutions intégrées

Exercice : « Nous sommes 6 mois après le déploiement et le projet a échoué. Pourquoi ? » Chaque cause d’échec plausible est listée avec sa parade, qui fait partie intégrante du présent cahier des charges.

| Risque (cause d’échec) | Solution intégrée au cahier des charges |
| --- | --- |
| 1. Coupure électrique pendant une écriture — base corrompue, journée perdue | UPS obligatoire + arrêt propre automatique (NUT) + journalisation WAL de PostgreSQL + backup horaire testé (§3.6, §15.3). |
| 2. Panne matérielle du serveur local — restaurant bloqué en plein service | Procédure papier de secours standardisée (carnet pré-imprimé + rattrapage de saisie), 1 serveur de rechange pré-configuré au siège pour les 7 sites, restauration complète < 2 h testée pendant le pilote. |
| 3. Le moteur de synchro sur mesure génère doublons ou pertes — perte de confiance dans les chiffres | Idempotence par UUID, file d’attente persistante (outbox), tests automatisés de coupures simulées, contrôle de réconciliation quotidien : total des ventes local vs cloud doit être identique, tout écart déclenche une alerte. |
| 4. Fraude interne (annulations, remises, espèces) — pertes silencieuses | Journal d’audit immuable, numérotation continue des tickets, comptage à l’aveugle, alertes d’écart et de patterns suspects (§14.2, §14.3). |
| 5. Rejet par les équipes — retour au papier, données incomplètes | Règle des 3 écrans, formation < 30 min, « champions » locaux formés en premier au pilote, recueil des irritants terrain chaque jour la première semaine, corrections rapides avant extension. |
| 6. Imprimante cuisine en panne — la cuisine est aveugle | Le KDS est la source principale (l’impression est un complément), voyant Imprimante sur la page santé, procédure de bascule de l’imprimante ticket client vers la cuisine en secours. |
| 7. WiFi saturé ou instable — tablettes serveurs inutilisables | File d’attente locale sur la tablette (la commande est stockée puis renvoyée automatiquement), Ethernet pour tous les postes fixes, routeur dédié POS séparé du WiFi clients (§14.4). |
| 8. Dérive du périmètre — la v1 n’aboutit jamais | Périmètre v1 gelé à la validation du document. Toute nouvelle demande entre dans un backlog v2. Le pilote Angré 7E est jugé sur les critères mesurables du §16.1. |
| 9. SMS coûteux ou opérateur en panne — pointage bloqué | Le PIN au POS reste la méthode de secours universelle, toujours disponible sans réseau. Budget SMS plafonné avec alerte (§14.5). |
| 10. QR de notation détourné — fausses notes, spam | Notation limitée par table et par période, rattachée à une commande active récente, notes à usage interne uniquement (non publiques), filtrage des soumissions répétées d’un même appareil. |
| 11. Chiffres divergents entre POS et SamerTrackly — les rapports ne sont plus crus | Le POS est l’unique source de vérité des ventes. La saisie manuelle des ventes dans SamerTrackly est désactivée pour tout site basculé. Rapport de réconciliation automatique quotidien. |
| 12. Dépendance à une personne clé (le fondateur) — maintenance impossible en son absence | Documentation d’exploitation complète, scripts de restauration automatisés, secrets dans un coffre partagé, architecture volontairement simple (PWA + PostgreSQL standard). |
| 13. Chaleur et poussière — pannes matérielles récurrentes | Serveur fanless obligatoire, installé hors cuisine dans un endroit ventilé, nettoyage mensuel planifié, surveillance de la température du serveur sur la page santé. |
| 14. Backup USB jamais vérifié — sauvegarde illusoire découverte trop tard | Test de restauration automatique mensuel avec résultat sur le voyant Backup, alternance de 2 clés USB, alerte si la dernière sauvegarde valide date de plus de 24 h. |

## 16.1 Critères de succès du pilote (Angré 7E)

Le passage à la phase 3 (extension) n’est autorisé que si tous les critères suivants sont atteints sur 30 jours consécutifs :

- Intégrité : zéro vente perdue et zéro doublon (réconciliation quotidienne local/cloud = 0 écart).

- Caisse : écart de caisse moyen inférieur au seuil défini avec le manager.

- Adoption : 100 % des caissiers et serveurs autonomes après une seule session de formation.

- Synchro : remontée complète en moins de 5 minutes après retour d’internet.

- Autonomie : zéro intervention technique sur site nécessitant le développeur après la 2e semaine.

# 17. Plan de déploiement

| Phase | Périmètre | Détail |
| --- | --- | --- |
| 1 — Pilote | Chez Samer Angré 7E | Installation serveur + UPS + caisses + KDS + imprimante. Rodage en conditions réelles, corrections terrain. |
| 2 — Validation | Angré 7E | Validation de la synchro cloud, alimentation de SamerTrackly, notation client, pointage. |
| 3 — Extension Samer | Tous les sites Chez Samer | Déploiement sur Palmeraie, Maroc, Oasis, Lavage. |
| 4 — Extension Al Kayan | Sites Al Kayan | Rebranding vert + déploiement sur KMS et Yop. |

Budget et délai : à chiffrer après validation du cahier des charges.

# 18. Annexe — Récapitulatif des décisions

| Sujet | Décision |
| --- | --- |
| Rôle du POS | Source des ventes, alimente SamerTrackly |
| Base cloud | Dédiée POS, séparée de Supabase SamerTrackly |
| Serveur local | Mini-PC fanless dédié + UPS obligatoire, 1 par restaurant |
| Base locale | PostgreSQL |
| Moteur de synchro | Sur mesure |
| Déclenchement synchro | Automatique dès qu'internet est détecté |
| Terminaux caisses | Écrans tactiles PC, PWA mode kiosque |
| App serveur | PWA dédiée, tablettes/téléphones Android |
| KDS | PWA, colonnes kanban, sans login, alerte son + visuel |
| Impression cuisine | 1 imprimante thermique par restaurant |
| Ticket client | Optionnel, proposé systématiquement |
| Commandes | Sur place + à emporter + livraison + plan de salle |
| Plan de salle | Zones colorées, configurable par manager |
| Partenaires livraison | Tables virtuelles (Yango, Glovo, SAMER DELIV), extensible |
| Prix partenaires | Catalogue unique + surcharge par partenaire |
| Paiement | Mode enregistré (pas d'API), split + paiement mixte |
| Remises | Réservées manager/propriétaire |
| Promotions | Automatiques (happy hour, promo du jour) |
| Rôles | 5 : Propriétaire, Manager, Caissier, Serveur, Cuisine |
| Fond de caisse | Oui, avec réconciliation espèces |
| Notation client | QR code fixe, multi-critères (cuisine/service/ambiance), 1-5 étoiles |
| Attribution notation | Auto : serveur + caissier + cuisinier(s) en poste |
| Alerte mauvaise note | Notification temps réel au manager |
| Pointage | 3 méthodes : géofencing / MDP+SMS / PIN au POS |
| Départ travailleurs | Chacun signale depuis son poste + alerte si oubli |
| Fidélité | Points partagés avec SAMER DELIV |
| Stock | Reste dans SamerTrackly |
| Intégration SAMER DELIV | Commandes en temps réel au POS |
| Intégration Yango/Glovo | Saisie manuelle avec tag partenaire |
| Backup | Cloud (synchro) + local (clé USB, toutes les heures) |
| Design | Fond sombre, accents orange (Samer) / vert (Al Kayan), coloré et vivant |
| Pilote | Chez Samer Angré 7E |
| Budget/délai | À chiffrer |
| Sécurité caisse | Comptage à l’aveugle, rapport X réservé manager, alertes d’écart |
| Audit | Journal immuable + numérotation continue des tickets |
| Réseau | VLAN POS dédié, serveur non exposé, synchro sortante HTTPS |
| Chiffrement | Disque serveur (LUKS) + backups USB chiffrés |
| UX | Règle des 3 écrans, clôture guidée, page santé 4 voyants |
| Prémortem | 14 risques traités avec solutions intégrées (§16) |
| Go extension | Conditionné aux critères de succès du pilote (§16.1) |